素教进销存系统需求

第一期（期望实现日期：2023年6月30日）

- 建议采购订单通过SRM提交后同步至资产管理系统，由库管员清点收货数量并确认收货后在库存模块生成入库单并反馈至SRM

- 生成入库单后需推送相应信息至EAS形成入库单

- 业务部门可通过OA流程申请寄送或领用库存，将流程信息同步至资产管理系统，库管员确认出库产品及数量后，在系统内生成出库单，并反馈至OA

- 生成出库单后需推送相应信息至EAS形成出库单

第二期（期望实现日期：2024年1月1日）

- 出库模块增加扫码功能，产品匹配二维码或条形码，出库时由库管员扫码并确认数量

- 出库单上新增快递信息录入部分，如快递单号等

第三季（期望实现日期：2024年6月30日）

- OMO与资产管理系统打通，将教材教具订单信息传输至资产管理系统形成出库信息，由库管员扫码并确认数量及快递单号等后形成出库单

- 出库单中的快递单号信息可反馈至OMO系统形成快递信息